| ¦ GUÍA 1: Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sigla | Asignatura | Experiencia de Aprendizaje |
| TPY 1101 | Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| Tiempo | Modalidad de Trabajo | Indicadores de logro |
| 3 semanas | Equipos de 3 integrantes | IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut |  |  |  |
| Nombres | Cristian Ignacio | Luciano Andres | Mauricio Gabriel |
| Apellidos | Rivera Añez | Escudero Palma | Moreno Molina |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | DevRoom — Plataforma de portafolio técnico inteligente para desarrolladores |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma web que conecta automáticamente los repositorios de GitHub del desarrollador con inteligencia artificial para extraer competencias técnicas, generar un CV especializado y acceder a oportunidades laborales alineadas con su stack real |
| Problemática detectada | Los desarrolladores de software dependen de procesos manuales y genéricos para construir su CV, lo que no refleja sus competencias reales ni se alinea con las necesidades del mercado laboral tech chileno y latinoamericano |
| Solución esperada | Sistema web con autenticación OAuth 2.0 vía GitHub, análisis automático de repositorios públicos mediante IA (GPT-4o-mini), generación de CV en PDF, Job Board con matching inteligente por stack y red social técnica |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma web que permita a desarrolladores de software gestionar su portafolio técnico desde GitHub, automatizando la extracción de competencias mediante inteligencia artificial y el acceso a oportunidades laborales relevantes |
| Objetivos específicos | 1) Implementar autenticación con GitHub OAuth 2.0. 2) Integrar GitHub API para análisis de repositorios públicos. 3) Desarrollar motor de extracción de skills con IA. 4) Generar CV automático exportable en PDF. 5) Crear Job Board con matching por stack. 6) Implementar red social técnica básica |
| Alcance del proyecto | La plataforma permitirá registro con GitHub, análisis de repositorios públicos, generación y exportación de CV, exploración de empleos con matching automático y seguimiento entre desarrolladores. No incluye análisis de repositorios privados ni integración con ATS externos en esta fase |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

En el contexto tecnológico y laboral actual, la industria del desarrollo de software ha experimentado un crecimiento acelerado en Chile y LATAM, generando una demanda creciente de profesionales especializados. Sin embargo, los mecanismos tradicionales de presentación profesional —como el CV en papel o plataformas genéricas— no logran capturar con fidelidad las competencias reales de un desarrollador, cuya evidencia técnica reside principalmente en sus repositorios públicos de GitHub. El público objetivo son desarrolladores de software de Chile y LATAM que buscan visibilizar su perfil técnico y acceder a oportunidades laborales alineadas con su stack real. La motivación surge de la ausencia en el mercado local de una plataforma que integre portafolio técnico, inteligencia artificial y búsqueda de empleo especializada en un único ecosistema.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Scrum adaptado con sprints de 1 semana de duración, dado el plazo académico acotado de 12 semanas. El formato iterativo permite validar módulos clave de forma continua y ajustar prioridades según el avance real del equipo. Roles: Product Owner (Luciano Escudero): define requerimientos y prioriza backlog Scrum Master / DBA (Luciano Escudero): coordina el proceso y gestiona la base de datos Desarrollador Backend (Mauricio Moreno): implementa Spring Boot, GitHub API y lógica de negocio Desarrollador Frontend / QA (Cristian Rivera): implementa React, pruebas y validación Etapas: Sprint 1–2: modelo de datos + autenticación GitHub OAuth + estructura base Sprint 3–4: integración GitHub API + parser de repositorios Sprint 5–6: motor de IA + generación de CV + exportación PDF Sprint 7–8: Job Board + matching de empleos + perfil público Sprint 9–10: red social técnica (feed + follow/unfollow) Sprint 11–12: pruebas integrales + corrección de bugs + documentación

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura: Docker + Docker Compose para entorno local; Vercel (frontend) y Railway (backend + BD) para producción Arquitectura de software: Arquitectura en capas — Controller → Service → Repository (Spring Boot) + SPA React con Vite Lenguajes de programación: Java 17 (backend), JavaScript/JSX (frontend) Frameworks, dependencias y librerías: Backend: Spring Boot 3.x, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate Frontend: React 18, Vite, React Router, Zustand IA: OpenAI API (GPT-4o-mini) vía WebClient Base de datos: PostgreSQL 15 (relacional), gestionada con Hibernate DDL auto Repositorio: https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom Otros: Nginx como servidor web para el frontend en Docker; JWT para autenticación stateless

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis y diseño | Levantamiento de requerimientos, modelo de datos, wireframes | Figma, Notion | 2 semanas | Luciano (Líder) |
| 2.- | Autenticación OAuth | Implementar login con GitHub OAuth 2.0 y gestión de JWT | Spring Security, GitHub API | 1 semana | Mauricio (Backend) |
| 3.- | Integración GitHub API | Lectura de repositorios públicos y parser de dependencias | GitHub REST API v3 | 2 semanas | Mauricio (Backend) |
| 4.- | Motor de IA | Extracción de skills y generación de CV con GPT-4o-mini | OpenAI API, WebClient | 2 semanas | Mauricio (Backend) |
| 5.- | Frontend base | Páginas de Login, Dashboard, Perfil y CV | React, Vite, Zustand | 3 semanas | Cristian (Frontend) |
| 6.- | Job Board + Matching | Catálogo de empleos con matching automático por stack | Spring Boot, PostgreSQL | 2 semanas | Mauricio / Luciano |
| 7.- | Red social técnica | Feed de actividad, follow/unfollow entre desarrolladores | Spring Boot, React | 1 semana | Mauricio / Cristian |
| 8.- | Dockerización | Contenerización completa con Docker Compose | Docker, Nginx | 1 semana | Luciano / Cristian |
| 9.- | Pruebas y QA | Plan de pruebas, corrección de bugs, validación integral | JUnit, Postman | 2 semanas | Cristian (QA) |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe del proyecto | Documento técnico completo con estado del arte, arquitectura, requerimientos y conclusiones | https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom |
| 2 | Diagrama MER | Modelo entidad-relación de la base de datos PostgreSQL | https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom |
| 3 | Diagramas UML | Casos de uso, diagrama de componentes y diagrama de despliegue | https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom |
| 4 | Plan de pruebas | Casos de prueba funcionales y no funcionales del sistema | https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom |
| 5 | Wireframes | Diseño visual de las pantallas del sistema en Figma | https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom |
| 6 | Código fuente | Backend Spring Boot + Frontend React contenerizados con Docker | https://github.com/lucianoescuderopalma/Devroom |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  | Presentación Final |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 |  | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 |  | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 |  | S 16 | S 17 |  | S 18 |
| Análisis de requerimientos y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y wireframes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación GitHub OAuth 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración GitHub API + parser repos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor IA — extracción de skills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de CV + exportación PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend base (Login, Dashboard, Perfil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Job Board + matching por stack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil público con URL compartible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red social técnica (feed + follow) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dockerización completa del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de bugs y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El proyecto DevRoom fue desarrollado con foco en el mercado tecnológico chileno y latinoamericano, integrando buenas prácticas de seguridad (OAuth 2.0, JWT, HTTPS), cumplimiento legal (Ley 19.628 de protección de datos, Ley 21.663 de ciberseguridad) y despliegue reproducible mediante Docker. La plataforma no requiere instalación adicional por parte del evaluador: basta con ejecutar docker compose up en la carpeta Producto/ del repositorio para levantar el sistema completo.